COMUNIDAD INTELIGENTE

Plan de Pruebas de Aceptación

Versión: 1.0 WEB

Fecha: 15/02 /2026

HOJA DE CONTROL

| Proyecto | Comunidad Inteligente |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | Plan de Pruebas de Aceptación |  |  |
| Autor | Jhon Sebastian Serna Hurtado |  |  |
| Versión/Edición | 0100 | Fecha Versión | 15/02/2026 |
| Aprobado por |  | Fecha Aprobación | DD/MM/AAAA |
|  |  | Nº Total de Páginas | 8 |

REGISTRO DE CAMBIOS

| Versión doc | Causa del Cambio | Responsable del Cambio | Fecha del Cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Versión inicial | Jhon Sebastian Serna Hurtado | 15/02/2026 |

1	INTRODUCCIÓN	4

1.1	Objetivo de las pruebas	4

1.2	Alcance	4

1.3	Tipo de pruebas	4

1.4	Entorno de pruebas	4

1.5	Roles y responsabilidades	4

1.6	Criterios de aceptación	5

1.7	Criterios de aceptación	5

2	PLANES DE PRUEBA	6

Módulo Paquetería	6

Modulo Gestión de Visitas	13

Modulo Gestión de Residentes	19

Módulo Sistema de Gestión de Reservas de Áreas Comunes	24

Módulo Gestión de Usuarios	30

GLOSARIO	35

3	BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS	36

# INTRODUCCIÓN

## Objetivo de las pruebas

Validar que las funcionalidades principales del sistema Comunidad Inteligente cumplan los requisitos definidos por el cliente y operen correctamente desde el punto de vista del usuario final antes de su puesta en producción.

## Alcance

Las pruebas de aceptación descritas en el presente documento se realizan sobre la versión web del sistema de gestión residencial, evaluando las funcionalidades disponibles en dicha plataforma.

- Gestión de usuarios

- Gestión de reservas

- Visualización de calendario

- Consulta de información de áreas comunes

- No se incluyen pruebas internas de código ni rendimiento del servidor.

## Tipo de pruebas

Las pruebas realizadas corresponden a:

- Pruebas funcionales

- Pruebas de aceptación del usuario (UAT)

- Pruebas de caja negra

El evaluador interactúa únicamente con la interfaz del sistema sin acceso al código fuente.

## Entorno de pruebas

- Plataforma: Aplicación WEB

- Navegador: Google Chrome (última versión estable)

- Sistema operativo:  Windows 11

- Base de datos: MySQL

## Roles y responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Tester | Ejecutar los casos de prueba |
| Desarrollador | Corregir errores encontrados |
| Instructor / Cliente | Validar aceptación final |

## Criterios de aceptación

El sistema será aceptado cuando:

- El 100% de los casos críticos funcionen correctamente.

- No existan errores bloqueantes.

- Las funciones principales permitan completar el flujo normal del usuario.

## Criterios de aceptación

El sistema será aceptado cuando:

- El 100% de los casos críticos funcionen correctamente.

- No existan errores bloqueantes.

- Las funciones principales permitan completar el flujo normal del usuario.

# PLANES DE PRUEBA

En este apartado se describen los casos de prueba definidos para validar la funcionalidad del software para el conjunto azahar comunidad Inteligente.

Cada caso de prueba permite verificar que los requisitos funcionales asociados se cumplen correctamente, asegurando el correcto registro, consulta y control de los paquetes recibidos en la unidad residencial.

Para cada caso de prueba se presenta una tabla individual con la información necesaria para su ejecución y validación.

## Módulo Paquetería

| RF01 Registro de entrada de paquetes | CP-PAQ-01 |
| --- | --- |
| Descripción: Validar que el sistema permita registrar correctamente la entrada de un paquete ingresando todos los datos obligatorios definidos en el requisito funcional RF01, almacenando la información para su posterior consulta. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (super Administrador, administrador, trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de gestión de paquetería debe estar disponible. - El sistema debe estar conectado a la base de datos. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Paquetería. - Seleccionar la opción Registrar paquete. - Ingresar los datos solicitados: - Fecha y hora de recepción. - Nombre del destinatario. - Número de apartamento. - Empresa de mensajería. - Observaciones (ejemplo: paquete en buen estado). - Presionar el botón Registrar paquete. |  |
| Resultado esperado: El sistema registra correctamente el paquete y muestra el nuevo registro en el listado de paquetes con toda la información ingresada, quedando disponible para futuras consultas. |  |
| Resultado obtenido: EL sistema respondió correctamente, mostrado un mensaje de registró correctamente al usuario |  |

| RF02 Registro de entrega de paquetes | CP-PAQ-02 |
| --- | --- |
| Descripción: Marcar un paquete como entregado mediante el botón “Entregar o finalizar”. Registrar automáticamente la fecha y hora de entrega. Actualizar el estado del paquete a Entregado o Finalizado. Guardar la información de entrega dentro del historial del paquete. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador o Trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de gestión de paquetería debe estar disponible. - El sistema debe estar conectado a la base de datos. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Paquetería. - Seleccionar la opción Finalizar. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe finalizar correctamente la entrega de los paquetes |  |
| Resultado obtenido: El sistema permitió exitosamente la finalización del paquete. |  |

| RF03 Actualización del estado del paquete | CP-PAQ-03 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema actualizará automáticamente el estado del paquete a “Entregado” una vez se haya completado el registro de entrega, garantizando que la información refleje el estado actual del paquete para su seguimiento y consulta a. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador o Trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de gestión de paquetería debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe existir al menos un paquete previamente registrado y entregado |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Paquetería. - Buscar o consultar un paquete previamente entregado. - Visualizar la tabla o listado de paquetes registrados. - Verificar el estado mostrado para el paquete seleccionado |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar en la tabla de paquetes una columna de estado indicando “Entregado”, reflejando correctamente la actualización realizada tras el registro de entrega. |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra correctamente el estado del paquete como “Entregado”, evidenciando la actualización automática del estado |  |

| RF03 Actualización del estado del paquete | CP-PAQ-03 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema actualizará automáticamente el estado del paquete a “Entregado” una vez se haya completado el registro de entrega, garantizando que la información refleje el estado actual del paquete para su seguimiento y consulta a. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador o Trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de gestión de paquetería debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe existir al menos un paquete previamente registrado y entregado. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Paquetería. - Buscar o consultar un paquete previamente entregado. - Visualizar la tabla o listado de paquetes registrados. - Verificar el estado mostrado para el paquete seleccionado |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar en la tabla de paquetes una columna de estado indicando “Entregado”, reflejando correctamente la actualización realizada tras el registro de entrega. |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra correctamente el estado del paquete como “Entregado”, evidenciando la actualización automática del estado |  |

| RF04 Consulta del historial de paquetes | CP-PAQ-04 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir consultar el historial de paquetes entregados y pendientes organizados por apartamento o por residente. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador o Trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de gestión de paquetería debe estar disponible. - El sistema debe estar conectado a la base de datos. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Paquetería. - Seleccionar la opción historial de paquetes. - Seleccionar los filtros aplicar |  |
| Resultado esperado: Mostrar los paquetes los cuales cumplan con el filtro aplicado por el usuario |  |
| Resultado obtenido: EL sistema respondió exitosamente a los filtros seleccionados, mostrado de manera eficaz la información |  |

| RF05 Filtros de búsqueda | CP-PAQ-05 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe incluir filtros por: Estado del paquete (Recibido, Entregado), Destinatario, Apartamento. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador o Trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de gestión de paquetería debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe existir al menos un paquete previamente. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Paquetería. - Utilizar los filtros de búsqueda que están disponibles |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir filtrar los paquetes según los criterios seleccionados por el usuario, incluyendo estado del paquete, destinatario (nombre del residente) y número de apartamento. |  |
| Resultado obtenido: El sistema permite filtrar correctamente por estado del paquete y apartamento; sin embargo, no dispone de filtro por destinatario, por lo cual el requisito funcional no se cumple completamente. |  |

| RF06 Generación de reportes | CP-PAQ-06 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir generar reportes del movimiento de paquetes en diferentes periodos de tiempo (diario, semanal y mensual), mostrando estadísticas de paquetes recibidos, entregados y pendientes. |  |
| Prerrequisitos - El usuario con rol Super Administrador debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Reportes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe existir al menos un paquete registrado en el sistema |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Reportes. - Seleccionar las opciones de filtrado disponibles. - Generar el reporte según el periodo seleccionado. - Descargar el reporte en formato PDF. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir generar reportes filtrando la información por periodos diario, semanal y mensual, actualizando los datos mostrados según el criterio seleccionado por el usuario. |  |
| Resultado obtenido: El sistema permite generar reportes filtrando por periodos semanal, mensual y anual, además permite descargar correctamente el reporte en formato PDF. Sin embargo, no dispone de filtro por día, por lo cual el requisito funcional no se cumple completamente. |  |

| RF07 Registro de actividades | CP-PAQ-07 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe registrar un log de actividades que permita visualizar las acciones realizadas por los usuarios del sistema (administradores y porteros), incluyendo la identificación del usuario responsable, así como la fecha y hora en que se ejecutó cada acción. |  |
| Prerrequisitos - El usuario con rol Super Administrador debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Auditoría debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir usuarios previamente registrados en el sistema. - Deben haberse realizado acciones previas en el sistema (registro, actualización o eliminación de paquetes o gestión de áreas comunes) |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al módulo Gestión de Auditoría. - Consultar el registro o historial de actividades del sistema. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir al Super Administrador visualizar un historial de actividades donde se muestre el usuario que realizó cada acción, el tipo de acción ejecutada y la fecha y hora correspondiente. |  |
| Resultado obtenido: El sistema, en la versión actual evaluada, no dispone de la funcionalidad de registro de auditoría, por lo cual no fue posible ejecutar la validación del requisito funcional. |  |

## Modulo Gestión de Visitas

| RF01 Visualización de mosaico interactivo. | CP-GTV -01 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios visualizar un mosaico interactivo que represente la distribución de los parqueaderos desde una vista superior. Cada parqueadero debe estar identificado mediante un código único y su estado de ocupación (disponible u ocupado) debe actualizarse automáticamente según las acciones realizadas en el sistema. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador o Trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Visitas debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir parqueaderos previamente configurados en el sistema. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al mosaico de parqueaderos desde: - el módulo Gestión de Visitas, o - la pantalla principal del sistema. - Visualizar el mosaico interactivo de parqueaderos. - Verificar la identificación y estado de ocupación. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe mostrar el mosaico de parqueaderos con su identificación y estado actualizado. Al intentar asignar un parqueadero sin registrar una visita, el sistema debe mostrar una notificación indicando que primero debe registrarse la visita. Asimismo, el sistema no debe permitir liberar un parqueadero mientras la visita asociada permanezca activa. |  |
| Resultado obtenido: El sistema redirige correctamente al apartado de parqueaderos y muestra el mosaico interactivo de forma adecuada. Se presenta correctamente la advertencia cuando el usuario intenta asignar un parqueadero sin registrar una visita. El sistema impide liberar un parqueadero mientras la visita permanece activa; sin embargo, el mensaje mostrado al usuario no es completamente claro. |  |

| RFO2 Gestión de parqueaderos | CP-GTV -02 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir a los administradores gestionar los datos los parqueaderos como la modificación de tipo eh número ECT |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Visitas debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir parqueaderos previamente configurados en el sistema. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Acceder al mosaico de parqueaderos desde: - el módulo correspondiente, o - o pantalla principal del sistema. - Visualizar el listado o mosaico de parqueaderos disponibles. - Seleccione un parqueadero existente. - Intente modificar el estado del parqueadero. - Intente cambiar el tipo de parqueadero (carro o moto). - Guarde los cambios realizados. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir modificar la información del parqueadero seleccionado, incluyendo su estado y tipo, mostrando un mensaje de confirmación en caso de éxito o un mensaje de error cuando la operación no pueda realizarse |  |
| Resultado obtenido: La funcionalidad actual permite únicamente la visualización y uso operativo de los parqueaderos, pero no ofrece opciones de gestión o modificación administrativa como lo establece el requisito funcional |  |

| RFO3 Asignación de parqueaderos | CP-GTV -03 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir a los usuarios autorizados realizar la asignación de parqueaderos temporales a las visitas registradas, asociando el espacio seleccionado al vehículo correspondiente durante la visita. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador, trabajador ) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Visitas debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir parqueaderos previamente configurados en el sistema. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de visitas - Ingresar los datos de la visita - Seleccionar el parqueadero correspondiente al vehículo - Dar guardar para que el parqueadero que de asignado a la visita. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir registrar una visita y automáticamente redirigir al apartado de parqueadero para seleccionar el parqueadero correspondiente y regrésalo al formulario cuando Seleccione el parqueadero y darle guarda para que se registre correctamente los cambios |  |
| Resultado obtenido: EL sistema permitió exitosamente con el registró de la visita y con su asignación del parqueadero correspondiente también redirige correctamente al formulario y mantiene la información ya registrada menos la torre y apartamento por lo que el usuario Deberá seleccionar eso datos nuevamente. |  |

| RFO4 Registro de entrada de vehículos visitantes | CP-GTV -04 |
| --- | --- |
| Descripción: Permitir registrar la entrada de vehículos visitantes al sistema Se deben registrar los siguientes datos: - Placa del vehículo. - Nombre y documento del visitante. - Fecha y hora de ingreso. Número del parqueadero asignado temporalmente |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador, trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Visitas debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir parqueaderos previamente configurados en el sistema. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de visitas - Ingresar los datos de la visita - Ingresar los datos del vehículo - Seleccionar el parqueadero correspondiente al vehículo - Dar guardar para que el parqueadero que de asignado a la visita. |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir registrar una visita y los datos del vehículo y automáticamente redirigir al apartado de parqueadero para seleccionar el parqueadero correspondiente y regrésalo al formulario cuando Seleccione el parqueadero y darle guarda para que se registre correctamente los cambios |  |
| Resultado obtenido: EL sistema permitió exitosamente con el registró de la visita y los datos del vehículo con su asignación del parqueadero correspondiente también redirige correctamente al formulario y mantiene la información ya registrada menos la torre y apartamento por lo que el usuario Deberá seleccionar eso datos nuevamente. |  |

| RFO5 Registro de salida de vehículos visitantes | CP-GTV -05 |
| --- | --- |
| Descripción: Permitir registrar la salida de vehículos visitantes al sistema Al salir se deben realizar: - La liberación del parqueadero asignado. Marcar la fecha y hora de salida. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador, trabajador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Visitas debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir el registró de una visita previamente en el sistema. - La visita debe estar activa para poder registrar la salida |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de visitas - Dar click la visita a finalizar |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir finalizar una visita y mostrar un mensaje de confirmación antes de su liberación y si confirma maraca el estado por finalizado y automáticamente soltar el parqueadero si esta visita tenía uno seleccionado |  |
| Resultado obtenido: El resultado fue el correcto el sistema finaliza exitosamente las visitas y libera de manera automática el parqueadero |  |

| RFO6 Historial de uso de parqueaderos | CP-GTV -06 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema deberá permitir consultar y almacenar el historial de uso de parqueaderos. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de parqueaderos debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir el registró de una visita previamente en el sistema. |  |
| Pasos: Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. Ingresar al módulo de visitas |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá permitir observa el historial de los parqueaderos por uso por vehículos visitantes con datos de fecha y hora |  |
| Resultado obtenido: No se pudo evaluar la funcionalidad ya que no se encuentra disponible por el momento, por lo tanto se afirma que no cumple con lo establecido en el requisito funcional. |  |

| RFO7 Generación de reportes | CP-GTV -07 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema deberá permitir la generación de reportes estadísticos por el administrador - Ocupación promedio de los parqueaderos. Uso de parqueaderos en rangos de fechas específicos |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Reportes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deben existir el registró de una visita previamente en el sistema. |  |
| Pasos: Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. Ingresar al módulo de reportes Poner los filtros los cuales quiere aplicar |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá mostrar de manera efectiva un reporte por filtros aplicados por el usuario mostrado la ocupación promedio de los parqueaderos |  |
| Resultado obtenido: No se pudo evaluar la funcionalidad de reportes para parqueaderos ya que no se encuentra disponible por el momento, por lo tanto, se afirma que no cumple con lo establecido en el requisito funcional. |  |

## Modulo Gestión de Residentes

| RFO1 Registro de información básica de residentes | CP-GTR -01 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir registrar la información básica de los residentes Nombre completo, Número de identificación, Tipo Ocupación (propietario o arrendatario), Apartamento o unidad habitacional asociada, Número de personas a cargo, Número de contacto, Correo electrónico. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Residentes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de Residentes - Seleccionar el boto de agregar residente - Ingresar los capos solicitados |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá validar los capos ingresados, mostrará un mensaje de registro satisfactorio y mostrará el residente en la tabla del sistema |  |
| Resultado obtenido: El sistema permitió registrar exitosamente el residente y mostrarlo en la tabla correspondiente. Sin embargo, el sistema no valida si un apartamento ya posee un propietario registrado, permitiendo asociar múltiples residentes. |  |

| RFO2 Gestión de registros de residentes | CP-GTR -02 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir a los administradores deben poder editar, actualizar o finalizar la estancia de los registros de residentes. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Residentes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe haber registró previamente y debe estar activo |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de Residentes - Seleccionar el boto de editar residente - Ingresar la información a modificar |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá validar los capos ingresados, mostrará un mensaje de edición satisfactorio y mostrará el residente en la tabla del sistema |  |
| Resultado obtenido: El sistema permitió editar exitosamente las utilizaciones. |  |

| RFO3 Diferenciación de estado de los residentes. | CP-GTR -03 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe diferenciar entre propietarios y arrendatarios |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Residentes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe haber registró previamente |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de Residentes |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá mostrar en la tabla si el usuario es arrendatario oh propietario |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra de manera exitosa la información |  |

| RFO4 Cambio de estatus de residentes. | CP-GTR -04 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir Cambio de estatus de residentes a activo oh inactivo. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Residentes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe haber registró previamente . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de Residentes |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá mostrar en la tabla si el usuario esta activo oh inactivo |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra de manera exitosa la información |  |

| RFO5 Historial de residencia por unidad habitacional | CP-GTR -05 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir Historial de residencia por unidad habitacional. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Residentes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe haber registró previamente . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de Residentes - Filtrar según la selección del usuario |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá mostrar el historial de los usuarios inactivos oh activos según el filtro aplicado y muestra los datos de este. |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra de manera exitosa la información, pero no pose un capo de historial de usuario lo que lo hace muy poco claro para el usuario. |  |

| RFO6 Consultas con filtros | CP-GTR -06 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir filtrar la información para una búsqueda más rápida y asertiva para el usuario. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de Residentes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Debe haber registró previamente . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de Residentes - Filtrar según la selección del usuario |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá mostrar el historial de los usuarios inactivos oh activos según el filtro aplicado y muestra los datos de este. |  |
| Resultado obtenido: El sistema muestra de manera exitosa la información |  |

## Módulo Sistema de Gestión de Reservas de Áreas Comunes

| RFO1 Registro de áreas comunes disponibles | CP-GTA-01 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir registrar las áreas comunes disponibles para el conjunto residencial. El sistema debe permitir ingresar áreas comunes como: - Salón 1 - Salón 2 - Zona de BBQ Cada área debe incluir los siguientes campos: - Capacidad máxima de personas. Horarios disponibles para reserva. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas comunes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas comunes - Seleccionar el boto de agregar reserva - Ingresar los capos solicitados |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir el registró de una reserva validar los capos y dar un mensaje de éxito eh imprimir un pdf con la información |  |
| Resultado obtenido: El sistema permitió el registró exitoso de la reserva |  |

| RFO2 Modificación de configuraciones de áreas comunes. | CP-GTA -02 |
| --- | --- |
| Descripción: Los administradores deben poder modificar las configuraciones de las áreas comunes. El sistema debe permitir a los administradores: - Modificar los horarios de reserva de cada área. Cerrar áreas temporalmente por mantenimiento |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas comunes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas comunes |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir a los administradores: - Modificar los horarios de reserva de cada área. Cerrar áreas temporalmente por mantenimiento |  |
| Resultado obtenido: El sistema no posee esta funcionalidad por lo tanto no se pudo evaluar |  |

| RFO3 Solicitud de reserva para residentes. | CP-GTA -03 |
| --- | --- |
| Descripción: Los administradores deben poder realizar solicitudes de reserva de áreas comunes para los residentes |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas comunes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas comunes |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir a los residentes completar un formulario con la siguiente información: - Área común solicitada. - Fecha y hora deseada. - Duración estimada de la reserva. - Número de asistentes. Motivo de reservación |  |
| Resultado obtenido: El sistema no tiene el rol de residente por lo tanto este no puede ingresar para diligenciar una reserva pero si los Administradores y super Administradores por lo tanto este requisito funcional está a medias |  |

| RFO4 Solicitud de reserva para residentes. | CP-GTA -04 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema de validar automáticamente si el ara a reserva está disponible en la hora y días seleccionados |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas comunes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas comunes - Registrar reserva |  |
| Resultado esperado: El sistema deberá evaluar si el área esta disponible por la fecha seleccionada |  |
| Resultado obtenido: El sistema respondió de manera exitosa. |  |

| RFO5 Historial de solicitudes de reserva. | CP-GTA -05 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe mantener un historial de todas las solicitudes de reserva. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas comunes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas comunes |  |
| Resultado esperado: El sistema debe registrar información detallada de las solicitudes de reserva, como: - Estado de la solicitud (pendiente, aprobada, rechazada). - Área solicitada. - Fecha, hora y duración de la solicitud. Información del solicitante |  |
| Resultado obtenido: El sistema no posee un menú de historial, el las tablas donde se visualiza los registro no se evidencia el estado rechazado ni aprobada ni pendiente tampoco se videncia áreas solicitadas, el sistema si muestra la fecha hora de la reservas |  |

| RFO6 Vista de calendario interactivo. | CP-GTA -06 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe incluir una vista de calendario interactivo. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador, administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas comunes debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas comunes - Seleccionar la opción de calendario |  |
| Resultado esperado: La vista de calendario debe mostrar: - Las reservas de las áreas comunes. El calendario debe permitir: Filtrar por área común (Salón 1, Salón 2, Zona de BBQ). |  |
| Resultado obtenido: El sistema permite visualizar las reservas según el día seleccionado por el usuario. La interfaz resulta intuitiva, ya que utiliza indicadores de color: cuando el espacio aparece en color verde indica que no existen reservas, y cuando aparece en color rojo señala que ya hay una reserva registrada. Al hacer clic sobre la fecha o el espacio, se puede consultar la información detallada de la reserva. Sin embargo, el sistema actualmente no cuenta con una opción para filtrar el calendario por áreas comunes. |  |

## Módulo Gestión de Usuarios

| RFO1 Registro de los usuarios | CP-GU-01 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir registrar los usuarios para el conjunto residencial. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas Usuarios debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Ingresar al módulo Usuarios. - Seleccionar "Registrar usuario". - Digitar número de documento, nombre completo y datos requeridos. - Presionar Guardar. |  |
| Resultado esperado: El sistema registra el usuario con todos los datos agregados |  |
| Resultado obtenido: El sistema permitió el registró exitoso de la usuarios |  |

}

| RFO2 Modificación de configuraciones de los usuarios | CP-GU-02 |
| --- | --- |
| Descripción: Modificación de configuraciones de los usuarios |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas Usuarios debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas usuarios - Seleccionar el boto de agregar usuarios - Ingresar los capos solicitados |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir a los superadministradores: - Modificar todos los atributos Cambiar de rol |  |
| Resultado obtenido: El sistema permite las modificaciones exitosamente aunque en alguno usuario no muestra algunos campos |  |

| RFO3 Consultar Usuarios | CP-GU-03 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir consultar los usuarios registrado en el sistema |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas Usuarios debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas usuarios |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir a los superadministradores poder ver los siguientes atributos: - Username. - Documento. - Rol. - Estado |  |
| Resultado obtenido: El sistema no tiene una opción de detalles pero si se da en editar se puede ver de manera exitosa la información de los usuarios registrados |  |

| RFO4 Filtrado de Usuarios | CP-GU-04 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir el filtrado de los usuarios para facilitar su búsqueda. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas Usuarios debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas usuarios |  |
| Resultado esperado: - El sistema debe permitir a los superadministradores poder filtrar oh búsqueda por el nombre, debe permitir filtrar por estado y rol asignado. |  |
| Resultado obtenido: El sistema solo permite filtrar por activo eh inactivo y buscar por numero de documento, esto no permite buscar por rol oh por nombre del usuario |  |

| RFO5 Inactivación de Usuarios | CP-GU-05 |
| --- | --- |
| Descripción: El sistema debe permitir al super administrador inactivar a los usuarios. |  |
| Prerrequisitos - El usuario (Super Administrador) debe estar autenticado en el sistema. - El módulo de Gestión de áreas Usuarios debe encontrarse disponible. - El sistema debe estar conectado correctamente a la base de datos. - Deber haber por lo menos un usuarios en la base de datos . |  |
| Pasos: - Iniciar sesión en el sistema con un usuario autorizado. - Ingresar al módulo de áreas usuarios - Dar clic en boto de inactivar |  |
| Resultado esperado: El sistema debe permitir a los superadministradores la inactivación de los usuarios cambiando los estados, la acción es irreversible, pero permitiendo conservar el historial del usuario. |  |
| Resultado obtenido: El sistema permite inactivar a los usuarios de manera exitosa |  |

## GLOSARIO

| Término | Descripción |
| --- | --- |
| Caso de Prueba (CP) | Conjunto de pasos definidos para verificar que una funcionalidad del sistema funciona correctamente. |
| Prueba de Aceptación | Evaluación realizada para validar que el sistema cumple los requisitos antes de su entrega final al cliente. |
| Requisito Funcional (RF) | Funcionalidad específica que el sistema debe cumplir, como registrar paquetes o gestionar reservas. |
| Requisito No Funcional (RNF) | Características de calidad del sistema como rendimiento, seguridad o disponibilidad. |
| Resultado Esperado | Comportamiento que el sistema debe mostrar si la prueba es exitosa. |
| Resultado Obtenido | Resultado real observado después de ejecutar el caso de prueba. |
| Usuario Final | Persona que utiliza el sistema en operación real, como portero o administrador. |
| Sistema | Aplicación web de gestión residencial desarrollada para administrar paquetería, parqueaderos, reservas, visitas y usuarios. |

# BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

| Referencia | Título |
| --- | --- |
| IEEE Std 829-2008 – Standard for Software Test Documentation | Estándar utilizado como guía para la elaboración del Plan de Pruebas de Aceptación. |
| Proyecto Sistema de Gestión Residencial | Documentación interna del proyecto desarrollada durante el proceso de análisis y diseño. |