Plan de Migración de la Base de Datos

Comunidad Inteligente

CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO
Registro de cambios

| Autor | Versión | Referencia de cambios | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo Comunidad Inteligente | 0.2 | Adaptación a Hostinger (MariaDB nube) | 20/03/2026 |

Revisores

| Nombre | Versión Aprobada | Posición | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Equipo Comunidad Inteligente | 0.2 | Revisor Técnico | 20/03/2026 |

Propiedades del documento

| Propiedad | Detalle |
| --- | --- |
| Título | Plan de Migración y Carga Inicial de Datos |
| Proyecto | Comunidad Inteligente |
| Autor | Equipo de desarrollo |
| Nombre fichero | Plan_Migracion_Comunidad_Inteligente.docx |
| Fecha de creación | 20/03/2026 05:09 P.M. |
| Última actualización | 20/03/2026 05:09 P.M. |

ÍNDICE

- Objeto del documento

- Alcance del documento

- Participantes

- Plan de migración

  - 4.1 Componente de carga de datos origen

  - 4.2 Proceso de migración de datos

  - 4.3 Plan de vuelta atrás (Roll-back)

- Plan de Carga Inicial

  - 5.1 Componente de carga de datos origen

  - 5.2 Componente de carga de datos destino

  - 5.3 Proceso de carga inicial de datos

Objeto del documento
Describir los planes de Migración y Carga Inicial de Datos, detallando los componentes de carga tanto de origen como destino en ambos procesos, así como un plan de vuelta atrás en el caso de migración defectuosa. Este plan se enfoca en pasar de entorno local (MariaDB/MySQL) a la nube de Hostinger (MariaDB remota).

Alcance del documento
El siguiente documento proporciona una guía al colaborador técnico, la cual explica de manera detallada lo que se debe tener en cuenta y qué acciones realizar para llevar a cabo el plan de migración de manera exitosa desde local a Hostinger, ejecutada el 11/03/2026.

Cabe advertir que el técnico encargado debe tener conocimientos previos sobre administración de bases de datos (DBA), SSH/CMD y paneles de hosting como Hostinger.

Participantes

| Participante | Departamento | Rol |
| --- | --- | --- |
| Equipo Comunidad Inteligente | Bogotá | Analista de Sistemas, Documentador y Desarrollador |

Plan de migración

## 4.1 Componente de carga de datos origen

El componente de origen utiliza la base de datos local MariaDB/MySQL con la estructura definida en el script ScriptComunidadInteligente.sql. Este script contiene todas las tablas, relaciones y restricciones necesarias para la estructura inicial del proyecto Comunidad Inteligente.

Figura 1

Figura 2

## 4.2 Proceso de migración de datos

Prerrequisitos

- Tener instalado MariaDB/MySQL local y acceso vía CMD o MySQL Workbench.

- Tener descargado el script de creación de BD (ScriptComunidadInteligente.sql).

- Cuenta activa en Hostinger con MariaDB creada (obtener host, puerto 3306, usuario, contraseña y BD desde hPanel).

- Herramientas: MySQL Workbench para export local; mysqldump o CMD para import a Hostinger.

- Acceso SSH o CMD con credenciales de Hostinger.

Paso 1: Verificar datos iniciales en MariaDB local
Ejecutar SHOW TABLES; en consola local para confirmar 21 tablas con datos.

Figura 3

Paso 2: Exportar datos desde local (MySQL Workbench o mysqldump)
Usar Data Export en Workbench para generar archivo SQL completo (estructura + datos).

Figura 4

Figura 5

Paso 3: Configurar MariaDB en Hostinger

Instalación/configuración Nginx y MariaDB:

Figura 6

Acceso a la consola de MariaDB:

Se accede a la consola mediante el usuario root del sistema utilizando el siguiente comando:

Figura 7

Ejecutar sudo mysql_secure_installation para seguridad root (inicio del proceso):

Figura 8

Configuración de seguridad (respuestas: remove users, disable root remote, etc.):

Crear BD MariaDB, usuario y asignar privilegios:

Figura 9

Estas acciones permiten asegurar la instancia de MariaDB eliminando configuraciones inseguras por defecto, deshabilitando accesos remotos del usuario root y eliminando bases de datos de prueba.

Paso 4: Importar vía CMD a Hostinger (MariaDB remota)
Verificar ejecución.

Figura 10

Figura 11

Paso 5: Verificar migración en Hostinger
Ejecutar SHOW TABLES;.

Figura 12

Consulta de validación ejecutadas en MariaDB Hostinger (vía CMD):

Consulta 1:

Obtener un listado de los paquetes registrados en el sistema, mostrando el identificador del paquete, la torre y el número de apartamento al que pertenece, el nombre del destinatario, la empresa de mensajería, las fechas de recepción y entrega, y las observaciones asociadas.

Además, la consulta debe mostrar el estado del paquete de forma descriptiva, indicando “Entregado” cuando el estado sea igual a 1, y “Recibido” en caso contrario.

La información se obtiene a partir de la relación entre las tablas de recepción de paquetes, apartamentos, torres y estados, y se limita a mostrar únicamente los primeros 10 registros.

Figura 13

## 4.3 Plan de vuelta atrás (Roll-back)

Si falla la migración:

- Eliminar BD en hPanel Hostinger.

- Restaurar backup local con mysql -u root -p comunidadinteligente < comunidadinteligente.sql.

- Verificar integridad local.
Mantener backup.sql local y no eliminar datos origen hasta validación completa.

Plan de Carga Inicial

## 5.1 Componente de carga de datos origen

La carga inicial se realiza desde MariaDB local exportada, utilizando el script SQL generado por mysqldump con todas las sentencias INSERT.

## 5.2 Componente de carga de datos destino

Datos importados en MariaDB Hostinger vía CMD, asegurando schema por defecto, secuencias AUTO_INCREMENT y restricciones FK.

## 5.3 Proceso de carga inicial de datos

Idéntico a 4.2 (local a Hostinger). Etapas:

- Verificación origen local.

- Export SQL.

- Config Hostinger.

- Import CMD remoto.

- Validación consultas.
Datos listos para CRUD en nube post-etapa.